北京第二外国语学院成都附属中学
A栋过道水磨石翻新采购项目
比选通知书(服务类）
[bookmark: _GoBack]北京第二外国语学院成都附属中学（以下简称“北二外成都附属中学”）因A栋2-6层原寝室改为教室后，对5层楼过道水磨石整体打磨、抛光、封釉服务，总限价为32000.00元（大写：叁万贰仟圆整），现就所需A栋过道水磨石翻新采购项目进行公开比选，项目基本情况如下：
1、比选申请人符合参加本次比选活动应当具备的条件:
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件；
本项目不接受联合体比选。
2、比选申请人须知
比选申请人应认真阅读比选通知书，明确各项要求。如比选申请人编制的比选响应材料不能响应和满足要求的，其比选申请书将被比选人拒绝或视为无效。
3、比选通知书领取方式、时间及地点：
供应商于2022年9月5日-2022年9月7日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00，持24小时核酸检测阴性报告前往学校E栋总务处领取。
4.、请各供应商根据货品清单和参数要求（见附件一）于2022 年 9 月 9 日 14:00 前将加盖公章的响应资料（见附件二）交到E栋总务处。
5、 北二外成都附属中学位于四川省成都市武侯区聚萃街351号，A栋过道水磨石翻新采购项目需在 2022 年10月 7 日前完成服务。
6、联系人及联系电话
联系人：罗靖老师，联系电话：135 5137 9463
7、比选成交原则：最低价成交法
附件一：货物清单及技术、商务要求
附件二：比选报价文件
附件三：采购合同（参考）
北京第二外国语学院成都附属中学
2022年9月2日






附件一
服务内容及商务要求

一、服务内容及要求
	序号
	服务内容
	服务要求

	1
	A栋过道水磨石翻新
	1、施工工序：粗磨1号、细磨2号、3号收光；待地面干燥后整体抛光、封釉；完工做好完工清洁卫生。
2、完工质量：整体平整、目视光泽、防滑。
3、工期：7日。
4、禁止夜间施工，以免机器噪音扰民。


								
二、商务要求
（1）服务内容
北二外成都附属中学A栋过道水磨石翻新采购项目。
（2）付款方式
完工验收合格后，供应商出具等额增值税普通发票后15日内一次性全额对公转账支付，无预付款项。
（3）其它要求
该项目报价需含人工、材料、税金等完成此项目工作的全部费用。


